| Checkliste |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projektstrukturplan |  |  |
| Dokument: input.doc |  | Version: 1 |
| Erstellt am: 20.07.2011 [Vor-/Zuname/ Abteilung] | Geprüft am: 26.07.2011 |  |

- Aufgaben auflisten

Nenne die Hauptaufgaben, die notwendig sind, um die Meilensteine des Projekts zu erreichen.

Nutze dafür Moderationskarten.

- Schreibe alle Meilensteine des Projektes auf die Moderationskarten.

- Schreibe alle Hauptaufgaben auf die Moderationskarten.

- Bringe die Moderationskarten auf eine Tafel.

- Ordne den Meilensteinen die Aufgaben zu.

- Aufgaben zusammenfassen

Fasse die Aufgaben sinnvoll in Arbeitspakete zusammen.

Im Projektstrukturplan beachten wir auch die Arbeitspakete für Beschaffung und Vertragsprüfung.

- Füge die Aufgaben zu Gruppen zusammen.

- Schreibe pro Gruppe eine neue Moderationskarte = Arbeitspaket.

- Nimm die einzelnen Aufgaben ab.

- Bilde nur Meilensteine und Arbeitspakete auf der Tafel ab.

- Arbeitspakete sortieren

Viele Arbeitspakete hängen von anderen ab. 
Ist das eine nicht erledigt, kann auch das andere nicht erfüllt werden.

- Bringe die Arbeitspakete in eine sinnvolle Abhängigkeit.

- Sortiere die Moderationskarten entsprechend auf deiner Tafel.

Weiter: Checkliste Projektablaufplan